UMOWA Nr ….

zawarta w dniu …… r. w  Kamieniu Pomorskim,

pomiędzy:

Powiatem Kamieńskim z siedzibą ul. Wolińska 7B, 72-400 Kamień Pomorski,

NIP 986-016-62-59 i REGON 811684143 na podstawie pełnomocnictwa Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim nr 63/2016 z dnia 21 listopada 2016 roku reprezentowanym przez:

Marcina Kwiatkowskiego – Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim przy kontrasygnacie Marianny Gniotek - Głównego Księgowego

zwanym dalej Zamawiającym

a

……………………………………………,

reprezentowanym przez:

………………………………………… – prezesa zarządu

zwanym dalej Wykonawcą

w oparciu o art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1129 ze zm.) zamówienie nie podlega ustawie.

§ 1

Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje wykonanie dokumentacji technicznej inwestycji: wykonanie dokumentacji technicznej inwestycji pod nazwą: "Przebudowa mostu nad rzeką Niemicą w ciągu drogi powiatowej 1026Z (Benice)" (JNI:14090050)

- W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca wykona:

- Kartę informacyjną przedsięwzięcia niezbędna do uzyskania decyzji środowiskowej

- Projekt budowlany

- Specyfikację wykonania i odbioru robót.

- Kosztorys inwestorski.

- Przedmiar robót.

- Projekt docelowej stałej organizacji ruchu.

- Dokumentacja do pozwolenia wodnoprawnego (o ile będzie wymagane).

zwane w treści umowy dokumentacją.

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację w formie pisemnej dla zadania określonego w ust. 1 w ilości:

- Kartę informacyjną przedsięwzięcia niezbędna do uzyskania decyzji środowiskowej – 3 kpl;

- Projekt budowlany– 5 kpl;

- Specyfikację wykonania i odbioru robót  - 2 kpl;

- Kosztorys inwestorski – 2 kpl;

- Przedmiar robót – 2 kpl;

- Projekt docelowej stałej organizacji ruchu – 4 kpl

- Dokumentacja do pozwolenia wodnoprawnego (o ile będzie wymagane) – 2 kpl.

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację w formie elektronicznej zapisanej w postaci plików formatu „PDF” na płycie CD lub innym nośniku w ilości 2 egz.

- W ramach wynagrodzenia projektant w momencie realizacji inwestycji  będzie prowadził nadzór autorski.

- Wykonawca potwierdza odbiór mapy do celów projektowych (w wersji elektronicznej) wraz z kartą rejestracji wtórnika (wersja papierowa) oraz opinii geologicznej obejmującej teren realizacji prac.

§ 2

- Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie uprawnienia nałożone ustawami do wykonania przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dokumentacji wymienionej w § 1 umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz  normami.

- Umowa niniejsza przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe na polach eksploatacji wskazanych w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także na polach wymienionych poniżej:

- utrwalanie dzieła dowolną techniką w dowolnej skali na dowolnym materiale,

- wprowadzanie dzieła do obrotu w całości lub w części, w tym jego zbywanie,

- dowolne wykorzystanie dzieła,

- wprowadzanie dzieła do pamięci komputerów i innych podobnie działających urządzeń,

- udzielanie licencji oraz innych podobnych praw, na wykorzystanie dzieła przez osoby trzecie w zakresie pól eksploatacji wymienionych w niniejszym paragrafie,

- na wykonywanie zależnego prawa autorskiego,

- prawo adoptowania całego lub części dzieła dla różnego rodzaju odbiorców przez nadanie mu różnego rodzaju form oraz utrwalanie, powielanie, rozpowszechnianie           i wprowadzanie do obrotu tak zmienionego dzieła,

- wykorzystywanie dzieła w całości lub w części i w ustalonej przez zamawiającego formie do celów marketingowych,

- zwielokrotnianie dzieła dowolna techniką,

- prawo adaptacji, reprodukowania oraz wprowadzania wszelkich zmian, adaptacji, przeróbek i modyfikacji dzieła,

- wykorzystywania w sieciach otwartych, wewnętrznych i przekazach satelitarnych,

- trwałe lub czasowe zwielokrotnianie dzieła w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w szczególności przez zapis elektroniczny, magnetyczny oraz optyczny na wszelkich nośnikach, w tym dyskach komputerowych oraz z wykorzystaniem sieci www,

-rozpowszechnianie kopii zmodyfikowanego dzieła a także jego poszczególnych egzemplarzy,

- poprawianie, modyfikowanie, rozwijanie i powielanie całości lub dowolnych elementów dzieła,

- digitalizacja dzieła.

- Wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy ponosi Wykonawca

§ 3

- Osobą odpowiedzialną z ramienia Zamawiającego za koordynację prac obejmujących przedmiot zamówienia jest Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych.

- Osobą odpowiedzialną z ramienia Wykonawcy za koordynację prac obejmujących przedmiot zamówienia jest Radosław Lisowski.

§ 4

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy, o którym mowa w § 1                  w następujących terminach:

- karta informacyjna w ciągu 21 dni od dnia podpisania umowy,

- dokumentację do pozwolenia wodnoprawnego w ciągu 30 dniu od poinformowania Wykonawcy że jest wymagana.

- pozostałe elementy dokumentacji  do dnia 31.11.2022 r.

- Termin określony w ust. 1 może ulec wydłużeniu na pisemny wniosek Wykonawcy uzasadniony koniecznością uzyskania pozwoleń lub uzgodnień.

- Nieprawidłowe złożenie wniosku lub konieczność jego uzupełnienia nie stanowi uzasadnienia do wydłużenia terminu określonego w ust. 1.

§ 5

1. 	Miejscem odbioru dokumentacji będzie siedziba Zamawiającego.

2. 	Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez zamawiającego wykonanej dokumentacji  jest protokół zdawczo – odbiorczy.

3. Podstawą do wystawienia faktury obejmującej wynagrodzenie umowne za przekazaną Zamawiającemu dokumentację jest protokół, o którym mowa w ust. 2 oraz pisemne oświadczenie Wykonawcy o wykonaniu przedmiotu umowy zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów i norm.

§ 6

1. 	Wykonawca nie może dokonać cesji praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego.

2. 	Wykonanie przedmiotu umowy za pomocą podwykonawców może odbyć się jedynie za pisemną zgodą Zamawiającego. Podwykonawcy prac realizowanych w ramach umowy muszą posiadać stosowne uprawnienia.

§ 7

1. 	Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają w wysokości:  ………………… zł brutto (słownie: …………………………  złotych …../100 brutto).

2. 	Wynagrodzenie ujęte w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem dokumentacji i pozyskaniem informacji, opracowań, uzgodnień i dokumentów niezbędnych do jej wykonania oraz uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na budowę.

3.   Wykonawca wystawi fakturę na:

Nabywcę:

Powiat Kamieński

ul. Wolińska 7b

72-400 Kamień Pomorski

NIP: 986-016-62-59

Odbiorcę/ Płatnika:

Zarząd Dróg Powiatowych

ul. Nowoprojektowana 1

72-400 Kamień Pomorski

- Termin płatności: 21 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.

- Zamawiający przewiduje płatność częściową w wysokości 25% wynagrodzenia po przedłożeniu karty informacyjnej przedsięwzięcia, opinii geologicznej oraz mapy do celów projektowych

§ 8

1. Wykonawca udziela 36 miesięcy gwarancji na przedmiot umowy określony w § 1, liczonej od dnia wykonania umowy potwierdzonego protokołem odbioru dokumentacji.

2. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad i usterek projektu  w ciągu 14 dni od dnia ich pisemnego zgłoszenia na adres siedziby Wykonawcy.

3. Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu określonego w ust. 2 po otrzymaniu pisemnego wniosku Wykonawcy wraz z uzasadnieniem.

4. Za prace prowadzone w ramach usuwania wad i usterek Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.

5. Strony dopuszczają zgłaszanie reklamacji w formie elektronicznej Zamawiający (e-mail:  sekretariat@zdpkamien.pl Wykonawca (e-mail: ……………………..).

§ 9

1.	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w razie:

- odstąpienia od umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca – w wysokości 20% wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 7 ust. 1,

- opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy lub części, po upływie terminu, o którym mowa w § 4 umowy – w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego, o którym mowa  w § 7 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia.

3. 	Wykonawca poniesie pełną odpowiedzialność do wysokości szkody w przypadku jej wystąpienia, na skutek błędów lub wadliwego wykonania dokumentacji.

4. 	Ewentualne kary umowne Zamawiający potrąci z wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie wystawionej księgowej noty obciążeniowej, na co Wykonawca wyraża zgodę.

5.	Z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego wskutek zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Wykonawca może zażądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części przedmiotu umowy – do dnia odstąpienia.

§10

1. 	W razie opóźnienia w wykonaniu przedmiotu zamówienia lub jego części, przekraczającej 30 dni roboczych, Zamawiający może odstąpić od umowy.

2. 	Czynność ta nie wyklucza dochodzenia kar umownych i odszkodowania na zasadach określonych w § 9 umowy.

§ 11

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie:

1) 	Kodeks cywilny,

2) 	Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych,

3) 	Przepisy prawa budowlanego.

§ 12

Właściwym do rozpoznawania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd, właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 13

Zmiany i uzupełnienia umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej i muszą być akceptowane przez obie strony umowy.

§14

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy.

Zamawiający:  						  	     Wykonawca: