Kamień Pomorski, dnia 19.07.2022 r.

ZDP.2220.28.2022.MK

ZAPYTANIE O CENĘ

wykonanie dokumentacji technicznej inwestycji pod nazwą:

"Przebudowa mostu nad rzeką Niemicą w ciągu drogi powiatowej 1026Z (Benice)" (JNI:14090050)

w oparciu o art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1129 ze zm.) zamówienie nie podlega ustawie.

Zamawiający:

Zarząd Dróg Powiatowych

ul. Nowoprojektowana 1; 72-400 Kamień Pomorski;

tel. 91 382 32 03, fax.  91 321 27 60, email: sekretariat@zdpkamien.pl

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji technicznej inwestycji polegającej na przebudowie mostu nad rzeką Niemicą w ciągu drogi powiatowej 1026Z (Benice) (JNI:14090050)

Dokumentacja musi uwzględniać:

- podniesienie/utrzymanie klasy obciążenia mostów do klasy co najmniej B

- przebudowę dojazdów do mostów w zakresie od skrzyżowania z DW106 do obiektu i od obiektu na odcinku 500 m w kierunku Benic.

Dokumentacja techniczna powinna zawierać:

- Kartę informacyjną przedsięwzięcia niezbędną do uzyskania decyzji środowiskowej

- Projekt budowlany

- Specyfikację wykonania i odbioru robót.

- Kosztorys inwestorski.

- Obmiar robót.

- Projekt docelowej stałej organizacji ruchu.

- Dokumentacja do pozwolenia wodnoprawnego (o ile będzie wymagane).

W ramach wynagrodzenia projektant w momencie realizacji inwestycji  będzie prowadził nadzór autorski.

Termin wykonania dokumentacji ustala się na:

- karta informacyjna w ciągu 21 dni od dnia podpisania umowy,

- pozostałe elementy dokumentacji wskazane w punktach 2-6 do dnia 31.11.2022,

- dokumentacja do pozwolenia wodnoprawnego w ciągu 30 dniu od momentu stwierdzenia że jest niezbędna.

Wykonawca we własnym zakresie pozyska mapę do celów projektowych oraz opinię geologiczną.

Zamawiający przewiduje płatność częściową w wysokości 25% wynagrodzenia po przedłożeniu karty informacyjnej przedsięwzięcia, opinii geologicznej oraz mapy do celów projektowych. Pozostała część wynagrodzenia zostanie wypłacona po przekazaniu kompletu dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę. Termin płatności faktur nie może być mniejszy niż 14 dni.

Wykonawca na własny koszt przeprowadzi niezbędne badania i analizy.

Oferty częściowe lub wariantowe nie będą rozpatrywane.

Okres gwarancji: nie mniej niż 36 miesięcy.

Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać na załączonym formularzu pocztą, osobiście w siedzibie Zamawiającego lub pocztą elektroniczną:

Zarząd Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim

ul. Nowoprojektowana 1

72 – 400 Kamień Pomorski

e-mail: sekretariat@zdpkamien.pl

Informacje dotyczące zamówienia udzielane są w siedzibie zamawiającego lub  tel. (91) 382 32 03  kontakt  Marcin Kwiatkowski

Termin składania ofert upływa z dniem – 27.07.2022 o godzinie 15:00

Złożenie oferty nie jest wiążące dla Zmawiającego, postępowanie może być unieważnione w całości lub w części  bez podania przyczyny unieważnienia lub pozostawione bez wyboru oferty.